|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stunde/Datum | 1. Stunde 10.03.2020 | 2. Stunde 17.03.2020 | 3. Stunde 24.03.2020 | 4. Stunde 31.03.2020 | 5. Stunde 21.04.2020 | 6. Stunde 28.04.2020 |
| Ziel | Miriam:   * Basisklassen   Jamin:   * StartScreen * Header | Miriam:   * Erstellung und Abspeicherung von Canvas   Jamin:   * StartScreen mit History, alt etc. | Miriam:   * Datenbanken erstellung API   Jamin:   * Visualisierung von Canvas | Miriam:   * API Umsetzung   Jamin:   * Visualisierung von Canvas | Miriam:   * Benutzererstellung   Jamin:   * Puffer | Miriam:   * PDF Export   Jamin:   * Benutzererstellung Front |
| Tatsächlich | Jamin:   * Nur Basisklassen für GuiScreen |  |  |  |  |  |